AVVISO

RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE PEDONALI ADEGUATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E CON IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

PSR 2014-2020 Reg. CE n. 1305/2013

Bando misura n. 7, “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” sottomisura 7.6.1

GAL Appennino Aretino

SI RENDE NOTO

che per l'intervento in oggetto è stato ottenuto finanziamento per Euro 66.000,00 sul PSR 2014/2020 Misura 7 . Sottomisura 7.6.1 – Bando GAL Appennino Aretino,“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, inserito nel sistema ARTEA con DUA n. 2016PSRINVD00000002678005140510300501, CUP ARTEA 796451

come da contratto di assegnazione dal GAL Aretino

Il Sindaco

(Claudio Marcelli)

Il progetto di “Riqualificazione di spazi pubblici del centro abitato del capoluogo tramite la realizzazione di marciapiedi e piste pedonali adeguati al superamento delle barriere architettoniche e con il miglioramento delle infrastrutture di servizio” è stato redatto dall’Architetto Giulia Brugoni di Pieve Santo Stefano la quale ha espletato anche l'incarico per la Direzione dei Lavori.

L'intervento è stato ammesso a finanziamento sul PSR 2014/2020 Misura 7 . Sottomisura 7.6.1 – Bando GAL Appennino Aretino,“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, inserito nel sistema ARTEA con DUA n. 2016PSRINVD00000002678005140510300501, CUP ARTEA 796451

Obiettivo dell'intervento è la riqualificazione di alcuni spazi pubblici ed il miglioramento di infrastrutture di servizio alla popolazione, all’interno del centro abitato di Pieve Santo Stefano. L’intervento prevedeva la realizzazione di marciapiedi e piste pedonali, tenuto conto anche della fruibilità per soggetti svantaggiati e l’abbattimento di barriere architettoniche, lungo la ex S S Tiberina che attraversa completamente il centro abitato del paese. Oltre a ciò era previsto anche il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica presenti nella medesima zona, attualmente obsoleto e poco efficiente, al fine di garantire un maggior grado di fruibilità e sicurezza nelle ore serali e notturne.

INTERVENTO PRINCIPALE

Tale progetto esecutivo è stato approvato con delibera G. C. n. 65 del 25/06/2018 con un importo complessivo di Euro 74.812,80 di cui Euro 60.000,00 per lavori (comprensivi di Euro 2.700,00 per Oneri per la Sicurezza) oltre ad Euro 6.000,00 per I.V.A. Ed Euro 8.812,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato finanziato per la quota di Euro 66.000,00 con il contributo della misura in oggetto e per la quota di Euro 8.812,80 con cofinanziamento del comune di Pieve Santo Stefano.

Catastalmente la ubicazione dei lavori è individuata al foglio n. 92, su particelle senza numero, classificate come “Strade Pubbliche”, appartenenti al patrimonio indisponibile di questo Comune di Pieve Santo Stefano.

Per l'affidamento dei lavori si è provveduto mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b), svoltasi in data 03/04/2019, a seguito della quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Antonio Picone con sede in Parete (CE), via Scipione l'Africano n. 12, per l’importo di Euro 47.829,48 di cui Euro 45.129,48 per lavori al netto del ribasso offerto del 21,24%, ed € 2.700,00 per oneri e costi per la sicurezza, oltre I.V.A. Al 10%, come da contratto di appalto rep. n. 1775 in data 20/05/2019, registrato a Sansepolcro in data 21/05/2019.

VARIANTE

In fase di esecuzione dei lavori di cui al contratto sopra citato, è sopravvenuta la necessità di dover predisporre una perizia di variante e variata distribuzione di spesa (approvata con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 08/07/2019) a seguito di lavorazioni impreviste, ma necessarie all'andamento dei lavori, tra le quali necessità di sostituzione delle canalizzazioni interrate della illuminazione pubblica, trovanti nel sottosuolo di calcestruzzo da demolire ecc., alcune lavorazioni necessarie per il completamento dell'intervento, consistenti in completamento impianti illuminazione pubblica, cordonatura aiole ecc., non sono state realizzate per il raggiungimento dell'importo contrattuale;

L'importo dell'intervento a seguito di tale perizia è stato riderterminato in Euro 74.812,80 pari all’importo del progetto originale ed un importo per lavori di Euro 46.923,44 (dei quali Euro 38.477,32 al netto del ribasso contrattuale del 21,24 %, Euro 8.446,12 per oneri della sicurezza) ed Euro 27.889,36 Per somme a disposizione, quindi con una diminuzione nelle lavorazioni corrispondente ad Euro 906,04 al netto del ribasso compresi gli per Oneri per la sicurezza

ESECUZIONE

I lavori di cui al suddetto contratto sono iniziati in data 20/05/2019 e sono stati ultimati in data 10/07/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori. I medesimi sono stati eseguiti regolarmente per quanto previsto e contabilizzato, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 04/09/2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 23/09/2019.

Il direttore dei lavori ha effettuato l'ultimo sopralluogo in cantiere in data 10/07/2019.

Con i lavori di cui sopra il raggiungimento degli obiettivi previsti è stato parziale, in quanto sono stati realizzati solo una parte degli interventi previsti dal progetto inizialmente approvato, mentre una ulteriore parte non è stata realizzata in quanto, come detto nel richiamo alla perizia di variante, si è reso necessario effettuare opere impreviste non comprese nel progetto iniziale.

A chiusura dell'intervento si è avuta la seguente situazione economica:

Importo Lavorazioni eseguite:	Euro	46.923,44

I.V.A. Sui lavori:			Euro	  4.692,35

Rilievi tecnici preliminari		Euro	  2.283,84

Progettazione e direzione lavori	Euro	  4.368,00

Incentivo funzioni tecniche		Euro	  1.200,00

Predisposizione piano sicurezza	Euro	  1.903,20

Totale			Euro	61.370,83

UTILIZZO ECONOMIE

Successivamente alla chiusura operative dell'intervento principale, si è avuta una economia di Euro 13.441,97 sul finanziamento complessivo del progetto, che la Amministrazione Comunale ha deciso e disposto di utilizzare per la esecuzione delle opere previste nell'intervento iniziale che non sono state realizzate.

A tale scopo è stata appositamente redatta una perizia di spesa dal trecnico comunale Geom. Paolo Donati Sarti, approvata con determinazione n. 320 del 08/10/2019 la quale per la realizzazione di tali opere prevede una spesa complessiva di Euro 12.477,71 dei quali Euro 10.227,63 per lavori comprensivi di oneri per la Sicurezza ed Euro 2.250,08 per I.V.A. sui lavori, con il seguente quadro economico:

Importo Lavori	10.227,63 (di cui Euro 250,00 per oneri sicurezza)

I.V.A. 22% 		  2.250,08

Totale			12.477,71;

Detti lavori di completamento sono stati affidati con successiva determina n. 386 del 26/11/2019 e scrittura privata in data 05/12/2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alla ditta Moretti Tino di Verghereto (FC), frazione Balze via Batticce n. 18 per l'importo netto di Euro 10.220,00 (comprendenti Euro 250,00 per oneri per la sicurezza).

Tali lavori sono iniziati in data 05/12/2019 e sono stati ultimati in data 15/01/2020.

CONTO FINALE

Il quadro economico finale dell'intervento nel suo complesso è così riepilogato

Somme ammissibili a finanziamento PSR:

Importo lavori contratto principale	Euro	46.923,44

Importo lavori aggiuntivi di compl.	Euro	10.220,00

Rilievi tecnici preliminari			Euro	  1.800,00

Progettazione e direzione lavori		Euro	  4.368,00

Spesa per targa pubblicitaria		Euro	       80,00

Sommano				Euro	63.391,44

A fronte del finanziamento di 66.000,00 Euro concesso con la misura in oggetto

Somme non ammissibili a finanziamento PSR:

Spese tecniche piano di sicurezza	Euro	  1.500,00

I.V.A. Sui lavori principali			Euro	  4.692,35

I.V.A. Sui lavori aggiuntivi di compl.	Euro	  1.022,00

I.V.A. Targa pubblicitaria			Euro	       17,60

I.V.A. E Cassa su spese tecniche	Euro	     887,04

Incentivo funzioni tecniche			Euro	  1.200,00

Sommano				Euro	  9.318,99

A fronte del cofinanziamento di Euro 8.812,80 a carico del Comune di Pieve Santo Stefano.

I lavori realizzati sono stati regolarmente eseguiti, nel complesso sono iniziati il 20/05/2019 e, comprese interruzioni e sospensioni, sono stati ultimati in data 15/01/2020.

La Direzione dei lavori ha effettuato sopralluogo finale relativamente all'intervento principale in data 10/07/2019 e relativamente alle opere per utilizzo delle economie, in data 15/01/2020.

Pertanto, con gli interventi sopra descritti, l'intervento realizzato è stato sostanzialmente conforme a quanto previsto inizialmente ed ha raggiunto gli obiettivi previsti di riqualificazione di un’area nel cuore del centro abitato del capoluogo di Pieve Santo Stefano, - precedentemente considerata poco fruibile perché caratterizzata essenzialmente dal percorso della strada che la attraversa, - valorizzandone gli spazi dedicati al transito pedonale, e favorendone l’accesso e l’utilizzo, in sicurezza, da parte della popolazione.

Pieve Santo Stefano, 12/02/2020

Il Direttore dei Lavori

intervento principale

(Arch. Giulia Brugoni)

Il Direttore dei lavori

Opere utilizzo economie

(Geom. Paolo Donati Sarti)

Il R.U.P.

(Geom. Paolo Donati Sarti)