Comune di LUOGOSANTO (ss)

Settore: Ufficio Tecnico

Obiettivo n. 2

PTES 2018-2020 Asse II – L.R. 30/2020 DGR n. 50/41/2021 “Interventi per il risanamento conservativo del tetto e per il completamento dell’efficientamento energetico della Scuola Media sito in Via Dante, 6”

| MISSIONE |  | 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | 09. Lavori pubblici: Riqualificazione e valorizzazione del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | PTES 2018-2020 Asse II – L.R. 30/2020 DGR n. 50/41/2021 “Interventi per il risanamento conservativo del tetto e per il completamento dell’efficientamento energetico della Scuola Media sito in Via Dante, 6” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | SINDACO geom. Agostino Pirredda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Avvio Lavori entro il 15.07.2024 Importo FINANZIARIO EURO 225.000,00 |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | - Aggiudicazione Definitiva e assunzione OGV - Consegna dei Lavori |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO |  |  | SETTORE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2023 | Data fine prevista | 31/12/2023 | Data inizio effettiva |  | 01/01/2023 |  |  | Data fine effettiva |  | 31/12/2023 |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Aggiudicazione Definitiva e assunzione OGV |  | 30.06.2024 | 21/06/2024 | Determinazione n. 69 del 21.06.2024 |
| 2 | Inizio Lavori |  | 15.07.2024 | 28/06/2024 | Verbale di Consegna Lavori |
| 3 | 1° Sal a tutto il 09/08/2024 |  |  | 12/08/2024 | Determinazione n. 100 del 12.08.2024 |
| 4 | 2° Sal a tutto il 16/10/2024 |  |  | 21/10/2024 | Determinazione n. 141 del 21.10.2024 |
| 5 | 3° Sal a tutto il 26/11/2024 |  |  | 16/12/2024 | Determinazione n. 165 del 16.12.2024 |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30.09.2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31/12/2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO | D/3 | 50% |
| 134 | GEOM.MARA GIOVANNA MARIA | C/2 | 50% |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | N° 2 PERSONAL COMPUTERS WINBLU | 100% |
|  | N° 1 STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE/SCANNER/ NASHUATEC MP C 2051 | 100% |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 779.35.20.2021 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo 2 Missione 4 Programma 2 | 24301.12.2022 | 180.000,00 | 180.000,00 | 20.171,70 | 159.828,30 |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo 2 Missione 4 Programma 2 | 24301.14.2023 | 45.000,00 | 13.052,46 | 13.052,46 | 31.947,54 |