Comune di Luogosanto

Settore:  TUTTI I SETTORI

| MISSIONE |  | 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | Risorse Umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | Funzionamento dell'Ente: Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | Migliorare la digitalizzazione dell’ente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | Sindaco: Agostino Pirredda - Assessore Barbara Ciboddo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Attuazione dei Progetti “Padigitale” finanziati con i fondi del PNRR |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | Completamento attività delle misure 1.2 ( Abilitazione al cloud) – 1.4.3 (Pago PA) – 1.4.3 (App IO) – 1.4.1 ( esperienza del cittadino nei servizi pubblici) affidate nel corso del 2023 e avvio attività delle misure– 1.4.4 (SPID CIE), relative ai servizi del PA Digitale ammessi a finanziamento per il Comune di Luogosanto. |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | Sindaco – Agostino Pirredda |  |  | SETTORE |  | Tutti Settori |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Completamento attività delle misure 1.2 ( Abilitazione al cloud) revisione e implementazione archivi dei gestionali della contabilita’, edilizia e anagrafe |  | DICEMBRE 2024 | DICEMBRE 2024 | L’ attività di revisione e implementazione degli archivi dei gestionali della contabilita’, edilizia e anagrafe è stata espletata e conclusa pertanto la misura 1.2 potrà attuarsi entro la scadenza programmata per il 31.03.2025. |
| 2 | Completamento attività delle misure1.4.3 (Pago PA) RICHIESTA FINANZIAMENTO | Asseverazione | GIUGNO 2024 | 04.06.2024 | L’attività è stata asseverata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale nel mese di maggio. La richiesta di erogazione del finanziamento è stata inoltrata in data 04.06.2024. In data 06.09.2024 sono state richieste da parte del succitato dipartimento chiarimenti/integrazioni documentali; le stesse sono state evase in data 16.09.2024; si è in attesa di liquidazione. |
| 3 | Completamento attività delle misure 1.4.3 (App IO) |  | SETTEMBRE 2024 |  | A seguito della pubblicazione del nuovo catalogo dei servizi si è reso necessario richiedere al Dipartimento per la Trasformazione Digitale l’autorizzazione alla modifica dei servizi oggetto del finanziamento. L’ approvazione della richiesta di variazione è pervenuta in data 13.09.2024. Parte dei 14 servizi scelti risultano avviati. L’ ’attività sarà conclusa entro il 01.04.2025. |
| 4 | Completamento attività delle misure1.4.3 (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) RICHIESTA FINANZIAMENTO | Asseverazione | LUGLIO 2024 | 19.06.2024 | In data 13.06.2024 è stata eseguita da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale l’asseverazione del nuovo sito istituzionale e dei servizi annessi ed in data 19.06.2024 è stata inoltrata da parte del Comune di Luogosanto la richiesta di erogazione del finanziamento. In data 02/08/2024 sono state erogate da parte del Dipartimento competente le somme dell’importo di € 79.922,00 |
| 5 | Affidamento dei servizi di cui alle misure 1.4.4 (Spid Cie) |  | SETTEMBRE 2024 | OTTOBRE 2024 | In data 13.09.2024 è stato richiesto al Dipartimento per la Trasformazione Digitale il posticipo della contrattualizzazione del servizio e nella medesima data la citata richiesta è stata approvata dal medesimo dipartimento. La nuova scadenza è stata posticipata al 31.10.2024. In data 17.10.2024 con determina del Responsabile del Settore Finanziario n° 20 è stato affidato alla Ditta Datagraph SRL il servizio per l’attuazione della misura 1.4.4 (Spid Cie) |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: 30/09/2024 |  |
| 2° MONITORAGGIO | Data: 31/12/2024 |  |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Area(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gianpiera Caadducciu | Funzionario | Affari Generali |
|  | Giovanna Maria Mara | Istruttore | Tecnico |
|  | Andreana Mara | Funzionario | Finanziario |
|  | Ciboddo Monica | Istruttore | Finanziario |