Restauro dell’Altare Maggiore dei Rainaldi del Tempio di Santa Maria della Consolazione Avvio dei saggi conoscitivi e delle indagini preliminari.

In data 16.04.2026 si è dato avvio ufficiale delle operazioni di saggio e rilievo materico presso l’Altare Maggiore del Tempio della Consolazione. Questa fase propedeutica, prevista anche dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, è fondamentale per definire con rigore scientifico lo stato di conservazione delle superfici decorate e delle strutture dell'altare.

Presenti l’Arch. Antonio Aino: Funzionario Tecnico ETAB e Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del team di progettisti Arch. Francesco Andreani: Referente del team di progettazione esterna e coordinatore tecnico e Dr. Ennio Perina: Restauratore esperto, incaricato delle indagini dirette sulle superfici tutti individuati a seguito di indagine comparativa di evidenza pubblica.

In particolare sono in corso le indagini sulle diverse cromie sottostanti l’attuale strato e configurazione dell’apparato esterno della macchina di Altare al fine di confermare le ipotesi progettuali.

L’intervento di cui si parla sta procedendo secondo la tabella di marcia che prevede l’affidamento e l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno.

Il progetto di fattibilità tecnico economica sarà oggetto di preventiva presentazione da parte dei progettisti incaricati al Consiglio di Amministrazione di ETAB il prossimo 21.4.2026 in occasione della sessione consiliare.

Si ringrazia la funzionaria di Zona della Soprintendenza ABAP dell’Umbria Dr.ssa Stefania Furelli per la cortese e preziosa collaborazione.

Todi, 17 aprile 2026

Il Presidente

Dr. Leonardo Mallozzi